**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение ремонтных, демонтажных и монтажных работ по замене элементов мачты (лестницы и ограждения) на прожекторных мачтах трассы 2В.**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Поставка, проведение ремонтных, демонтажных и монтажных работ по замене элементов мачты (лестницы и ограждения) на прожекторных мачтах трассы 2В. |
| Место выполнения работ | Проведение работ на прожекторных мачтах горнолыжных трасс 2В. Северный склон хребта Аибга, пос. Эсто - Садок Адлерского района, г. Сочи, Краснодарского края, отм. +960м + 1460 м. |
| Срок и условия выполнения работ | Начало проведения работ в течение 90 календарных дней с даты перечисления авансового платежа. |
| Виды и Объемы выполняемых работ. | 1. Поставка на курорт элементов мачты; 2. Демонтажные работы по снятию поврежденных элементов мачты и оборудования; Поврежденные мачты (ПМ) 54,51,49,48,47,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,32,30,29,28,20,10; 3. Доставка оборудования и материалов к месту проведения работ; 4. Сборка элементов: - Лестница Л1А, ОГ-1А ПЛ1; Лестница Л3А, ОГ-2А ПМ54,51,49,48,47,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,32,30,29,28,20,10; 5. Монтажные работы по замене поврежденных элементов мачты; 6. Работы по ремонту поврежденных элементов мачты ПМ 51,49,48,47,44,43,42,41,40,39,37,36,30,29,28,20; 7. Вывоз и утилизация поврежденных элементов мачты. |
| Требования к подрядной организации | Работы выполняются квалифицированными специалистами с применением только сертифицированных материалов, с соблюдением норм технических регламентов, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности и охраны труда. Соблюдение стандартов взаимодействия с НАО «Красная поляна». |
| Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечить в ходе выполнения работ на территории заказчика соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также других требований нормативно-правовых актов Российской Федерации.  Подрядчик обязуется выполнить работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерб качеству атмосферного воздуха, почв, не приводящих к загрязнению, захламлению территории, производственных и бытовых помещений заказчика.  Подрядчик обязуется выполнить работы без причинения вреда имуществу Заказчика, а при возникновении такого вреда, компенсировать стоимость ущерба за счет собственных сил и средств |
| Требования к качеству выполняемых работ | Качество работ должно соответствовать стандартам (техническим условиям) эксплуатации в разные временные периоды (зима, лето). |
| Требования по приемке работ | Предоставить акты выполненных работ с указанием использования материалов; Накладные, счет-фактуры, УПД. |
| Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на материалы и выполненные работы не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. |
| Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | По согласованию с Заказчиком. |
| Дополнительные требования | Наличие положительного опыта выполнения работ, согласно Технического задания |
| Приложение | 1.1.Стандарт взаимодействия с НАО «Красная поляна». |

**Специалист по техническим вопросам: +79282347035**